ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО РАЙОНА

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   28.02.2022 г.                                                                                              №   1 .

г. Пыталово

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории Пыталовского района в 2022 году

На основании Положения о комиссии Администрации Пыталовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного постановлением Администрации Пыталовского района от 28.01.2020 г. № 32, в соответствии с распоряжением комиссии Администрации Псковской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 24.02.2022 г. № 2 «О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка на территории псковской области в 2022 году», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, поддержания устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения в период пропуска паводковых и талых вод на территории Пыталовского района:

1. Утвердить прилагаемый План противопаводковых мероприятий на территории Пыталовского района на 2022 год.

2. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка при комиссии Администрации Пыталовского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района, руководителям предприятий и организаций, расположенных на территории Пыталовского района:

3.1. организовать выполнение Плана противопаводковых мероприятий на территории Пыталовского района на 2022 год, утвержденного пунктом 1 настоящего распоряжения.

Срок исполнения: в установленные сроки;

3.2. организовать мониторинг и контроль за развитием весенних паводковых явлений и процессов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

3.3. уточнить места возможных подтоплений на подведомственных территориях.

Срок исполнения: до 04.03.2022 г.;

3.4. организовать проведение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений и подготовке ливневой канализации к пропуску талых вод.

Срок исполнения: до начала паводкового периода;

3.5. уточнить и представить в комиссию Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности следующую информацию:

- о количестве населения, проживающего в зонах возможного подтопления, в том числе количестве детей;

- о площади территорий возможных подтоплений;

- о количестве жилых домов в зонах возможных подтоплений;

- о количестве социально значимых и потенциально опасных объектов, попадающих в зону возможных подтоплений.

Срок исполнения: до 04.03.2022 г.;

3.6. организовать проведение разъяснительной работы среди населения, проживающего в индивидуальном жилом секторе, о необходимости заблаговременной очистки от мусора открытых водостоков (сточных канав) в местах проживания.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

3.7. своевременно осуществлять информирование и оповещение населения, проживающего на традиционно подтапливаемых территориях, о развитии паводковой обстановки и порядке действий при угрозе возникновения подтопления (затопления).

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

3.8. своевременно представлять информацию в единую дежурно-диспетчерскую службу района по телефону 2-33-63 об опасном повышении уровня воды, заторов на водных объектах, угрозе подтопления населенных пунктов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

3.9. организовать при необходимости снабжение продуктами питания и предметами первой необходимости население населенных пунктов, сообщение с которыми может быть прервано в паводковый период.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

4. Начальнику отдела образования Администрации Пыталовского района Быковой В.А. организовать в образовательных организациях, дошкольных учреждениях, проведение разъяснительной работы по предупреждению несчастных случаев на водных объектах.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

5. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, организовать принятие оперативных мер при ликвидации подтопления жилищного фонда, находящегося в их управлении.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, обслуживающих автомобильные дороги регионального и местного значения на территории Пыталовского района, организовать проведение мероприятий по расчистке водопропускных сооружений, укреплению обочин дорожной сети и мостов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

7. Рекомендовать начальнику Островского района электрических сетей производственного отделения «Восточные электрические сети» Псковского филиала ПАО «Россети Северо-Запада» Тимофееву В.Е.:

7.1. обеспечить устойчивое электроснабжение объектов жизнеобеспечения и социально значимых объектов, уделив особое внимание безаварийной эксплуатации электроподстанций, расположенных в зонах возможного подтопления.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

7.2. обеспечить своевременное представление информации о фактах подтопления объектов электроэнергетики в единую дежурно-диспетчерскую службу Пыталовского района.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

8. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района Васильеву С.Б.:

8.1. произвести корректировку Плана действий муниципального звена «Пыталовский район» Псковской областной - территориальной подсистемы РСЧС по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Срок исполнения: до 04.03.2022 г.;

8.2. обеспечить готовность сил и средств муниципального звена «Пыталовский район» Псковской областной - территориальной подсистемы РСЧС к действиям по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением населенных пунктов, дорожной сети, инженерных коммуникаций и сооружений, сельскохозяйственных объектов.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

8.3. уточнить расчеты на эвакуацию и временное отселение населения из зон возможного подтопления (затопления) и представить информацию в соответствии с установленной формой в комиссию Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Главное управление МЧС России по Псковской области.

Срок исполнения: до 02.03.2022 г.;

8.4. предусмотреть запас финансовых средств на приобретение ГСМ,  запас материально-технических средств и продовольствия для первоочередного жизнеобеспечения населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением (затоплением) территорий.

Срок исполнения: в течение паводкового периода;

8.5. провести инструктажи с диспетчерским составом ЕДДС района о порядке доведения поступающей информации о паводковой обстановке и выполненных мероприятиях в КЧС и ПБ района и порядке и сроках предоставления донесений в ЦУКС Главного управления МЧС России по Псковской области об угрозах или фактах возникновения чрезвычайных ситуаций.

Срок исполнения: до 04.03.2022 г.;

8.6. своевременно предоставлять сведения об угрозе и фактах подтопления населенных пунктов, автомобильных и железных дорог по установленной форме в комиссию Администрации области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности через Главное управление МЧС России по Псковской области.

Срок исполнения: в течение паводкового периода.

9. Информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 8 настоящего распоряжения, представить в КЧС и ПБ района через отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной подготовки Администрации Пыталовского района (адрес электронной почты: sb.vasilyev@pytalovo.reg60.ru) в установленные сроки.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в сети Интернет путем размещения текста распоряжения на официальном сайте муниципального образования «Пыталовский район» - http://pytalovo.reg60.ru/

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Глава Пыталовского района - председатель комиссии Администрации района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | В.М. Кондратьева |
| --- | --- |