МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды в МО «Пыталовский муниципальный округ»» на 2018 – 2024 годы»

Таблица 1

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в МО «Пыталовский муниципальный округ» на 2018 – 2024 годы» по состоянию на 31.12. 2024 ГОДА

| № | Наименование показателя | Ед. измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов города Пыталово | ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Увеличение количества отремонтированных общественных территорий города Пыталово | ед. | 2 | 2 | 0 |  |

Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2018 – 2024 годы»ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2024 г.

| № | Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Источник и объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем финансирования |  |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Областной бюджет |  |  |  | Бюджет МО |  |  |  | Иные источники |  |  |
|  |  |  | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи |  | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | План по сводной бюджетной росписи | Факт | Отклонение, % | Утверждено программой | Факт | Отклонение, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2018 – 2022 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Администрация Пыталовского муниципального округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий, всего | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2 562 953,00 | 2 562 953,00 | 2 562 953,00 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 560 392,00 | 2 560 392,00 | 2 560 392,00 |  | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 |  |  |  |  |
| Итого |  |  | 2 562 953,00 | 2 562 953,00 | 2 562 953,00 |  |  |  |  |  | 0 | 2 560 392,00 | 2 560 392,00 | 2 560 392,00 |  | 2561,00 | 2561,00 | 2561,00 |  |  |  |  |

Таблица 3

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2018 – 2024 годы»по состоянию на 30.12. 2023 ГОДА

| № п/п | Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование показателя мероприятия | Единица измерения | Плановое значение на год | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение, % * | Причины отклонения * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие «Благоустройство территории муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего | Выполнение полномочий | Тыс. рублей, всего | 0,00 | 0,00 | 0 |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2 Благоустройство общественных территорий, всего | Выполнение полномочий | Тыс. рублей, всего | 2776974, 00 | 2776974, 00 | 0 | . |
| Итого |  |  |  | 2776974, 00 | 2776974, 00 | 0 |  |

Таблица 4

Оценка эффективности муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2018 – 2024 годы»

за 2023 год

| N п/п | Наименование | Ед. изм. | Плановое значение (ЦПп) | Фактическое значение (ЦПф) | Степень достижения показателя (Сдп) Степень достижения целей (Сдц) | Плановый объем расходов (Фп) | Фактический объем расходов (Фф) | Уровень финансирования (Уф) | Эффективность реализации программы (подпрограммы) (Эрп) Эффективная |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский район» на 2018 – 2024 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов города Пыталово | ед. | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |
| 2 | Увеличение количества отремонтированных общественных территорий города Пыталово | ед. | 1 | 1 | 1 1 | 2 777 000, 00 | 2 776 974, 00 | 1 | 1- эффективная |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |