

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПЫТАЛОВСКОГО**

 **МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.04.2024 № 303

 г. Пыталово

 О внесении изменений

 в муниципальную программу

 «Формирование современной городской

среды в муниципальном образовании

 «Пыталовский муниципальный округ»

В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика Пыталовского муниципального округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации Псковской области от 25.12.2023 № 510 «О государственной программе Псковской области «Формирование современной городской среды», Администрация Пыталовского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ», утвержденную постановлением Администрации Пыталовского муниципального округа от 22.01.2024 г. № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»  |
| Основания для разработки программы, сведения о наличии государственных программ Псковской области | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р (далее - Указы Президента Российской Федерации).Национальный проект "Жилье и городская среда"Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2570Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"Государственная программа Псковской области "Формирование современной городской среды" утверждена постановлением Администрации области от 25.12.2023 N 510 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пыталовского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ, благоустройства, строительства и архитектуры Администрации Пыталовского муниципального округа. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| Задачи программы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые показатели муниципальной программы | **Количество благоустроенных территорий с 2018-2023 г.г.**1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 4 ед.2. Количество благоустроенных общественных территорий 7 ед.**Количество благоустроенных территорий с 2024 г.**1. |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Благоустройство территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 01.01.2024 – 31.12.2030 г.г.  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы   | Источники | Всего, руб. | **2024 г** | **2025 г** | **2026 г.** |
| федеральный бюджет  | **2 534 788, 00** | 2 534 788, 00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **25 604, 00** | 25 604, 00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **2562,95** | 2562,95 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего по источникам** | **2 562 954, 95** | 2 562 954, 95 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.2. Количество благоустроенных общественных территорий 6 ед. |

1.2. Дополнить настоящее постановление Приложением 9 в следующей редакции:

Приложение 9

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из областного бюджета**

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендуется провести следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома); | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |
| 2. | провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы); | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |
| 3. | Представить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков). | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

3. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на официальном сайте Пыталовского муниципального округа - https://pytalovo.gosuslugi.ru/.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пыталовского

муниципального округа В.М. Кондратьева

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ** |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»  |
| Основания для разработки программы, сведения о наличии государственных программ Псковской области | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";Федеральный закон от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации";Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", Стратегией развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 октября 2022 г. N 3268-р (далее - Указы Президента Российской Федерации).Национальный проект "Жилье и городская среда"Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2021 N 2570Региональный проект "Формирование комфортной городской среды"Государственная программа Псковской области "Формирование современной городской среды" утверждена постановлением Администрации области от 25.12.2023 N 510 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пыталовского муниципального округа |
| Участники муниципальной программы | Отдел ЖКХ, благоустройства, строительства и архитектуры Администрации Пыталовского муниципального округа. |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек. |
| Задачи программы муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования.2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования. |
| Целевые показатели муниципальной программы | **Количество благоустроенных территорий с 2018-2023 г.г.**1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 4 ед.2. Количество благоустроенных общественных территорий 7 ед.**Количество благоустроенных территорий с 2024 г.**1. |
| Основные мероприятия, входящие в состав программы | Благоустройство территории муниципального образования |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 01.01.2024 – 31.12. 2030 г.г.  |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы   | Источники | Всего, руб. | **2024 г** | **2025 г** | **2026 г.** |
| федеральный бюджет  | **2 534 788, 00** | 2 534 788, 00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | **25 604, 00** | 25 604, 00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **2562,95** | 2562,95 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **всего по источникам** | **2 562 954, 95** | 2 562 954, 95 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов 1 ед.2. Количество благоустроенных общественных территорий 6 ед. |

1. **Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальных программ**

Основным принципом формирования комфортной городской среды является комплексный подход при создании эффективной системы благоустройства, в том числе за счет реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования в населенных пунктах с численностью населения более 1000 человек.

Программа разработана в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 года №162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» и Постановления Администрации Псковской области от 31.08.2017 N 357 (ред. от 28.12.2021 N 494) "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Формирование современной городской среды".

Муниципальная программа определяет комплекс мероприятий, направленных на обеспечение единых подходов и приоритетов формирования комфортной и современной городской среды на территории Пыталовского муниципального округа.

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Одним из основных направлений деятельности Администрации Пыталовского муниципального округа является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование проживания жителей округа путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм.

Важнейшей задачей является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых и общественных территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

В настоящее время на дворовых территориях имеется ряд недостатков: дорожное покрытие проездов частично разрушено, отсутствуют оборудованные парковки, недостаточное освещение. Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, устройство пешеходных дорожек.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта, в других они отсутствуют. Это приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на газонах.

Дворовые территории многоквартирных домов и проезды к дворовым территориям являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Без благоустройства дворов благоустройство населенных пунктов не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения. Необходимо продолжать целенаправленную работу по благоустройству дворовых территорий.

  Общественные территории также не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя: ремонт тротуаров, установку скамеек и урн, обеспечение освещения и озеленения, оборудование автомобильных парковок.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и направленные на поддержание уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования (общественных) необходим программно-целевой подход, так как без комплексной системы благоустройства поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.

Все проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а так же организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории поселений.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

 - запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустит механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории Пыталовского муниципального округа.

1. **Цель и задачи Программы, показатели цели и задач Программы, сроки реализации Программы**

Программа «Формирование современной городской среды» в муниципальном образовании реализуется с 2018 года.

Целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства муниципального образования, в состав которого входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек.

Актуальность проблем благоустройства общественных территорий на территории округа определяют такие условия как:

- отсутствие благоустроенной инфраструктуры в местах массового отдыха людей (необходимо установка элементов малых архитектурных форм: скамейки, урны и т.д.)

- неудовлетворительное состояние тротуаров и пешеходных дорожек.

- отсутствие или недостаточное освещение общественных территорий.

- отсутствие благоустроенной пространственной доступности общественных территорий для безопасного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

На территории города Пыталово расположены 32 дворовых территории многоквартирных домов и 13 общественных территорий.

 В городе Пыталово не благоустроено 63 % дворовых территорий и 85% общественных территорий. Основными проблемами в благоустройстве дворовых и общественных территорий является отсутствие и частичная изношенность асфальтобетонного покрытия проездов и тротуаров. Асфальтобетонное покрытие на 65% придомовых территорий имеет высокий физический износ. В ряде дворов отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых архитектурных форм и обустроенных площадок, что в свою очередь негативно отражается на условиях комфортного проживания населения, жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий, ремонта (устройства) дождевой канализации на сегодня не решены в полном объеме в связи с недостаточным финансированием отрасли.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Выполнение комплекса мероприятий программы имеет цель - кардинальное изменение ситуации с благоустройством дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий.

Реализация программы позволит повысить комфортность проживания населения города, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

*Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:*

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий муниципального образования;

2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий муниципального образования;

3. Организация и обеспечение возможности участия жителей в решении вопросов по формированию и благоустройству территорий города;

4. Размещение актуальной информации в сети Интернет о ходе и результатах мероприятий, проводимых в рамках реализации программы формирования современной городской среды;

*Показателями достижения данной цели и задач программы являются:*

Количество благоустроенных территорий с 2018-2023 г.г.:

1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов - 4 ед.

2. Количество благоустроенных общественных территорий - 7 ед.

*Для благоустройства дворовых территорий Муниципальная программа предусматривает следующие задачи:*

1. Включить в программу адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из минимального перечня работ по благоустройству. Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ».

2. Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимального и дополнительного видов работ. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий, финансируемых за счет субсидий, определяется в соответствии с Перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов согласно приложению 3.

Для выполнения работ из Перечня предусмотрено участие собственников помещений в многоквартирных домах в следующей форме:

- финансовое и (или) трудовое.

 3.Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, не предусмотрено.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

4. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной при Администрации Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

5. Право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответствующего решения межведомственной комиссией, созданной при Администрации Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

6. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением:

- случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

7. Решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома.

8. Реализовать мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых финансируются на средства субсидии согласно приложению 9.

9. Проведение голосования по выбору дворовой территорий направляются на единую федеральную платформу для онлайн голосования za.gorodsreda.ru

10.Утверждение дизайнов не позднее 01 марта года реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий.

Для благоустройства общественных территорий Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. Включить в программу адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоустройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации общественной территории.

Очередность благоустройства также определяется с учетом поступления предложений от заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу в результате проведения ежегодного отбора предложений в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ».

2. Выбор работ по благоустройству общественных территорий осуществляется из Перечня видов работ. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий, финансируемых за счет субсидий, определяется в соответствии с Перечнем видов работ по благоустройству общественных территорий согласно приложения 3.

3. Условие о предельной дате заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, за исключением:

 - случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

- случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

- случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок до 15 декабря года предоставления субсидии.

4. Право муниципального образования исключать из адресного перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной комиссией, созданной при Администрации Псковской области в порядке, установленном такой комиссией;

5. Утверждение дизайнов не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.

6. Проведение голосования по выбору общественных территорий направляются на единую федеральную платформу для онлайн голосования za.gorodsreda.ru

Для благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории Муниципальная программа предусматривает реализацию следующих условий:

1. включение в программу адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации федерального проекта за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства территории;

2. проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства.

Актуализация муниципальной программы проводится в случаях изменения законодательства, по результатам проведения голосования по отбору общественных территорий и продления срока действия программы на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проведение общественных обсуждений муниципальной программы, в том числе при внесении изменений в программу, срок общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со дня опубликования документов, выносимых на общественное обсуждение. Утвердить муниципальную программу необходимо до 31 марта года реализации мероприятий по благоустройству территорий.

Контроль за ходом выполнения муниципальной программы осуществляется общественной комиссией, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. N 169, включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц. Отбор предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, общественной территории в муниципальную программу проводится ежегодно, в соответствии с установленным порядком. Информация о проведении отбора предложений (заявок) размещается на официальном сайте Пыталовского муниципального округа <https://pytalovo.gosuslugi.ru/>.

Условием реализации программы является проведение строительного контроля на всех объектах, благоустраиваемых за счет средств субсидии. Строительный контроль может быть обеспечен силами государственного казенного учреждения Псковской области "Управление капитального строительства" в соответствии с соглашением, заключаемым местной администрацией муниципального образования с государственным казенным учреждением Псковской области "Управление капитального строительства".

На все результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств субсидии устанавливается минимальный 3-летний гарантийный срок.

Мероприятия по благоустройству должны проводиться с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий могут принимать участие студенческие строительные отряды.

Благоустройство территорий может осуществляться в рамках синхронизации по реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов "Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

**4. Обоснование включения подпрограмм, ведомственных целевых**

**программ и отдельных мероприятий в структуру муниципальной**

**программы, характеристика основных мероприятий**

Исходя из задач муниципальной программы, сформированных из предполагаемых направлений деятельности Администрации города Пскова для реализации Стратегии развития города Пскова до 2030 года. В связи с отсутствием сложности и специфичности направлений деятельности для достижения цели и решения задач муниципальной программы в структуре программы не выделяются подпрограммы, ВЦП и отдельные мероприятия, что не запрещается структурой муниципальной программы, определенной Постановлением Администрации Пыталовского района №632 от 20.10.2023 г.

1. **Ресурсное обеспечение Программы**

Финансовое обеспечение программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

Объем софинансирования из областного бюджета составляет:

 **-** 2024 год – 2 560,392 тыс. рублей

 - 2025 год 0,00 тыс. рублей

 - 2026 год – 0,00 тыс. рублей

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации Программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы в неполном объеме;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

Из вышеперечисленных рисков наиболее отрицательное влияние на реализацию муниципальной программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации муниципальной программы.

1. **Перечень видов работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов и общественных территорий**

 **Выбор работ по благоустройству дворовых территорий осуществляется из перечня минимальных и дополнительных работ.**

|  |  |
| --- | --- |
| **I. Перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** | **Нормативная стоимость за единицу работ**  |
| **Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  |
| 1. ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов; | от 1639 руб.м2 |
| 2. обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов; | т 30 000 руб. |
| 3. установка скамеек, мусорных урн. | 4 400 руб. /2300 руб. |
| 4. устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки. | - |
| 5. оборудование автомобильных парковок. | от 1639 руб.м2 |
| 6. замена люков и регулирование крышек колодцев. | Стоимость чугунного люка от 570 руб. |
| 7. устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов. | - |
| 8. озеленение дворовых территорий. | от 1500 руб. |
|  9. установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. | от 1320 руб. |
|  10. установка информационных щитов. |  |
| **II. Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов** |  |
| 1. Оборудование детских площадок | 1 качели от 7000 руб. |
| 2. Оборудование спортивных площадок | спортивные комплексы от 30 000 руб. игровые комплексы из двух элементов от 40 000 руб. |
| 3. Установка декоративных малых архитектурных форм | Вазоны от 2531 руб. |
| 4. Установка беседок | от 7500 руб. |
| 5. Разработка проектно-сметной документации | от 15 000 руб. |
| 6. Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома). | - |

**Перечень видов работ по благоустройству дворовых территории многоквартирных домов**

**Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий**

|  |
| --- |
| **II. Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий** |
| 1. Установка скамеек |
| 2. Установка мусорных урн |
| 3. Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
|  4. Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5. Установка, ремонт и реконструкция ограждений |
| 6. Установка автобусных остановок |
| 7. Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов) |
| 8. Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9. Установка информационных щитов |
| 10. Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11. Разработка проектно-сметной документации |
| 12. Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия; установка бортового камня; установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков и благоустройство территории вокруг них; работы по устройству зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники); устройство ступеней, лестниц на перепадах рельефа; устройство фонтанов, обустройство площадок для выгула домашних животных); устройство нового или ремонт действующего общественного туалета, устройство пирса, обеспечение архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории). |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы».

Включение наиболее посещаемых общественных территорий и дворовой территории МКД в программу осуществляется путем реализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с Порядком проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 –2026 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень **дворовых территорий МКД**, расположенных на территории г. Пыталово, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень наиболее посещаемых **общественных территорий города**, на которых планируется благоустройство в текущем году в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы»;

Формирование адресного перечня дворовых территорий МКД осуществляется общественной комиссией в соответствии с бальной шкалой согласно критериям отбора территорий МКД в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на реализацию в соответствующем финансовом году.

При формировании адресного перечня ремонта дворовых территорий МКД первоочередным приоритетом обладают дворовые территории МКД, в которых проживают инвалиды и другие маломобильные группы населения.

1. **Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- проектов благоустройства дворовой территории и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы»**

**1**. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой и общественной территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ» на 2024 – 2026 годы» (далее - Порядок).

**2**. Для целей Порядка применяются следующие понятия:

2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

2.2. общественная территория – это участки или иные части территории города, предназначенные преимущественно для размещения и обеспечения функционирования объектовмассового посещения, в том числе объектов обслуживания торговли, досуга, спорта.

2.3. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.

**3. Разработка дизайн - проекта** может обеспечиваться за счет собственников жилых помещений многоквартирных домов, заинтересованных лиц, других лиц.

**4.** Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых и общественных территорий, прошедших отбор, исходя из предложений заинтересованных лиц.

В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах, имеющих общую дворовую территорию, дизайн - проект разрабатывается на общую дворовую территорию.

**5**. В дизайн - проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.

**6**. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом действующих Правил землепользования и застройки г. Пыталово.

**7.** Разработка дизайн - проекта включает следующие стадии:

7.1. осмотр территории, предлагаемой к благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц;

7.2. разработка дизайн - проекта;

7.3. согласование дизайн-проекта благоустройства территории с представителями заинтересованных лиц;

7.4. утверждение дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией.

**8**. Представители заинтересованных лиц обязаны рассмотреть представленный дизайн-проект в срок не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить в Администрацию муниципального округа согласованный дизайн-проект или мотивированные замечания.

В случае не урегулирования замечаний, Администрация муниципального округа передает дизайн-проект с замечаниями представителей заинтересованных лиц общественной муниципальной комиссии для проведения обсуждения с участием представителей заинтересованных лиц и принятия решения по дизайн-проекту.

1. Дизайн - проект утверждается общественной муниципальной комиссией, решение об утверждении оформляется в виде протокола заседания комиссии не позднее 1 марта года реализации мероприятий по благоустройству.

**9. Сведения об финансовом и трудовом участии граждан и организаций, привлекаемых для реализации программы.**

Финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов **в рамках минимального** [**перечня**](#P702) **видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, приведенного в подпрограмме «Комфортная городская среда» на 2024-2026 гг., **в размере не менее 20%**.

Трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов в **рамках дополнительного** [**перечня**](#P702) **видов работ** по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

1) выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объектов (дворовой территории многоквартирных домов) к началу работ, земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора, покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта и другие работы);

2) предоставление строительных материалов, техники;

 3) обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы, и для ее сотрудников.

Финансовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных в границах дворовой территории многоквартирных домов, подлежащей благоустройству в рамках дополнительного [перечня](#P702) видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, выражается в следующей форме:

- собственники помещений в многоквартирных домах в случае выбора видов работ из дополнительного перечня работ должны принять решение о финансовом участии собственников помещений в многоквартирных домах в размере не менее 20% от стоимости работ по дополнительному перечню (детские площадки, парковки и т.д.) для дворовых территорий. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09 февраля 2019 г. N 106 "О внесении изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

Приложение 1

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке информирования населения Пыталовского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы**

1. Настоящее Положение определяет порядок информирования населения Пыталовского муниципального округа о ходе выполнения муниципальной программы "Формирование современной городской среды" (далее - муниципальная программа), в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы.

Порядок разработан в целях обеспечения устойчивого социального и экономического развития территорий, повышения качества архитектурных и планировочных решений, увеличения востребованности и популярности общественных пространств.

2. Информирование населения Пыталовского муниципального округа Псковской области о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, осуществляет Управление по экономическому развитию Администрации Пыталовского муниципального округа Псковской области.

 3. Информирование населения Пыталовского муниципального округа Псковской области о ходе выполнения муниципальной программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий в рамках муниципальной программы, осуществляется путем:

 1) размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в социальных сетях Администрации Пыталовского муниципального округа новостей о реализации мероприятий по благоустройству в г. Пыталово. Рекомендуется выбирать форматы информирования в зависимости от этапа реализации проекта благоустройства территории, цели информирования на конкретном этапе реализации проекта благоустройства территории и иных факторов. Информационные материалы должны быть краткими, простыми (доходчивыми), наглядными;

 2) публикации в местных печатных средствах массовой информации.
Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, крупным, заметным шрифтом или социальных сетях средствах массовой информации;

 3) размещения и своевременной актуализации на официальном сайте Пыталовского муниципального округа - <https://pytalovo.gosuslugi.ru/> информации:

а) об изменениях, вносимых в муниципальную программу и в принятые в соответствии с муниципальной программой нормативные правовые акты;

б) плана реализации муниципальной программы;

в) адресных перечней, благоустроенных общественных и дворовых территорий.

Информацию о разработке проекта благоустройства территорий и планируемых мероприятиях рекомендуется размещать на странице официального сайта, в месте, не требующем осуществления прокрутки страницы для прочтения публикации, в форме публикаций небольшого объема, содержащих исчерпывающие сведения, избегая использование специальной терминологии, заметным шрифтом.

Приложение 2

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства дворовых территорий МО**

**«Пыталовский муниципальный округ» в рамках программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название целевого показателя** | **Значение целевого показателя за весь период программы с 2018 г.** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Общее количество дворовых территорий МКД, ед. | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед. | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Количество благоустроенных дворовых территорий МКД, ед.(за весь период) | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Общая площадь дворовых территорий МКД, кв. м | 62 506 | 62 506 | 62 506 | 62 506 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД, кв. м | 1 269 | 0 | 1996 | 7440,76 |
| Площадь благоустроенных дворовых территорий МКД, кв. м(за весь период) | 1 269 | 1 269 | 3265 | 10705,76 |

**Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу благоустройства общественных территорий МО**

**«Пыталовский муниципальный округ» в рамках программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Название целевого показателя** | **Значение целевого показателя** |
| **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** |
| Общее количество муниципальных территорий общего пользования, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. (за весь период) | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь муниципальных территорий общего пользования, кв. м. | 22597,2 | 22597,2 | 22597,2 | 22597,2 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м | 719,1 | 719,1 | 1212 | 3819 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м(за весь период) | 719,1 | 1438,2 | 2650,2 | 6469,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Название целевого показателя** | **Значение целевого показателя** |
| **2022 г.** | **2023 г.** | **2024 г.** | **2025 г.** |
| Общее количество муниципальных территорий общего пользования, ед. | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, ед. (за весь период) | 6 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь муниципальных территорий общего пользования, кв. м. | 22597,2 | 22597,2 | 22597,2 | 22597,2 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м | 6900 | 648 | 0 | 0 |
| Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования, кв.м(за весь период) | 13369,2 | 14017,2 | 0 | 0 |

Приложение 3

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**Перечни работ**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**1. Минимальный и дополнительный перечни работ по**

**благоустройству дворовой территории многоквартирного дома**

|  |
| --- |
| I.1. Минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Благоустройство дворовых проездов (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| 2 | Обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов |
| 3 | Поставка и (или) установка скамеек, мусорных урн |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Устройство автомобильных парковок (устройство нового или ремонт старого покрытия, установка бортового камня) |
| 6 | Замена люков и регулирование крышек колодцев |
| 7 | Устройство открытых водоотводных систем дворовых проездов |
| 8 | Озеленение дворовых территорий |
| 9 | Установка ограждений вдоль проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |
| 10 | Установка информационных щитов в соответствии с утвержденным брендбуком |
| 1.2. Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома |
| N п/п | Наименование вида работ |
| 1 | Оборудование детских площадок |
| 2 | Оборудование спортивных площадок |
| 3 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 4 | Установка беседок |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию) |
| 6 | Иные виды работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; устройство ограждения земельного участка многоквартирного дома). |

**2. Перечень работ по благоустройству**

**территорий общего пользования**

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Наименование |
| 1 | Установка скамеек |
| 2 | Установка мусорных урн |
| 3 | Обеспечение уличного освещения (установка уличных фонарей) |
| 4 | Устройство новых и ремонт существующих асфальтированных тротуаров и тротуаров из тротуарной плитки |
| 5 | Установка, ремонт и реконструкция ограждений |
| 6 | Установка автобусных остановок |
| 7 | Озеленение общественных территорий (высаживание деревьев и кустарников, разбивка клумб, создание газонов) |
| 8 | Установка указателей с указанием названий улиц |
| 9 | Установка информационных щитов |
| 10 | Установка декоративных малых архитектурных форм |
| 11 | Разработка проектно-сметной документации (включая изыскательские работы и предпроектные обследования территории, внесение изменений в проектно-сметную документацию) |
| 12 | Иные виды работ по благоустройству общественных территорий (разреживание и переформирование загущенных насаждений, включая выкорчевывание стволов и пней; установка системы видеонаблюдения; установка водоотводного коллектора из железобетонных труб; замена люков и регулирование крышек колодцев; замена водопропускной трубы; устройство и ремонт ливневой канализации, дренажной системы; оборудование парковок; оборудование детских площадок; оборудование спортивных площадок; устройство велосипедных дорожек и велосипедных парковок; устройство нового или ремонт существующего покрытия площадей; установка элементов сопряжения покрытий (бортовые камни, бордюры, линейные разделители, садовые борта, подпорные стенки, мостики, лестницы, пандусы); установка новых и ремонт существующих памятников, памятных знаков (за исключением относящихся к объектам культурного наследия); устройство зон отдыха у воды (пляжи, набережные, родники), включая устройство пирса; оборудование и восстановление водных устройств (питьевые фонтанчики, фонтаны, искусственные декоративные водопады) и их декоративной подсветки, а также звукового оборудования для музыкального оформления; устройство площадок для выгула домашних животных; устройство нового или ремонт действующего общественного туалета; устройство архитектурной подсветки зданий, находящихся в границах или около границ общественной территории; благоустройство прудов и обводненных карьеров, включая проведение мероприятий по укреплению береговой линии и очистке водных объектов). |

Приложение 4

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**Нормативная стоимость отдельных видов работ,**

**включенных в перечни работ по благоустройству**

1. Нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется следующим образом:

1) в случае, если работы по благоустройству территорий предусматривают строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется проектно-сметным методом с применением сборников Федеральных единичных расценок (ФЕР-2001) с пересчетом в текущие цены индексами изменения сметной стоимости в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденными [приказом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=462148) Минстроя России от 5 июня 2019 г. N 326/пр, с использованием данных ФАУ "Главэкспертиза России";

2) в случае если работы по благоустройству содержат виды работ, не предусмотренные [пп. 1](#P1614)) настоящего пункта, нормативная стоимость (единичные расценки) работ определяется методом сопоставимых рыночных цен.

2. Ориентировочная стоимость работ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование вида работ | Ед. измерения | Стоимость с НДС, руб. |
| 1. | Ремонт, восстановление дорожных покрытий | 1 м2 | 3110,0 |
| 2. | Оборудование парковок | 1 м2 | 2805,4 |
| 3. | Ремонт, восстановление пешеходных зон (тротуары, пешеходные дорожки и т.д.) с типом покрытия |  |  |
|  | асфальтобетон | 1 м2 | 3014,0 |
|  | Тротуарная плитка | 1 м2 | 4142,0 |
| 4. | Обеспечение освещения территорий |  |  |
|  | Установка уличных фонарей на железобетонной опоре | 1 шт. | от 131430, до 150000 |
|  | Установка уличных фонарей на фланцевой опоре | 1 шт. | от 129000, до 140000 |
|  | Установка фонарей на фасаде многоквартирного дома | 1 шт. | от 9000 до 15000 |
| 5. | Установка урн (типовая железобетонная с металлической вставкой) | 1 шт. | от 2800 до 6000 |
| 6. | Установка скамеек | 1 шт. | от 18753,33 до 44000 |
|  | Скамья без спинки |  |  |
|  | Скамья парковая со спинкой |  |  |
| 7 | Озеленение территорий (восстановление, создание газонов) | 1 м2 | от 406 до 639,56 |
| 8 | Установка ограждений | 1 м п. | от 2100 до 5000 |
| 9 | Обеспечение безопасности движения (установка искусственных дорожных неровностей из асфальтобетона с обозначением границ соответствующими дорожными знаками особых предписаний 5.20 "Искусственная неровность") | 1 шт. | 137113,64 |
| Ориентировочная стоимость оборудования детских спортивно-игровых площадок |
| 10 | Устройство основания детской площадки |  |  |
|  | Устройство основания детской площадки из песка | 1 м2 | от 534 до 780 |
|  | Устройство основания детской площадки из плитки | 1 м2 | от 3646 до 5469 |
|  | Устройство основания детской площадки из резиновой крошки | 1 м2 | от 3400 до 5103 |
| 11 | Игровой городок с широкой двойной горкой и качелями | 1 шт. | от 250000 до 400000 |
| 12 | Карусель | 1 шт. | от 75000 до 120000 |
| 13 | Качалка-балансир | 1 шт. | от 30000 до 50000 |
| 14 | Двойные качели маятниковые на металлических стойках с зашитыми боковинами | 1 шт. | от 65000 до 862000 |
| 15 | Качалка на пружинах | 1 шт. | от 35000 до 78000 |
| 16 | Песочный дворик | 1 шт. | от 30000 до 50000 |
| 17 | Панно-головоломка | 1 шт. | от 27350,00 до 41000 |
| 18 | Комплекс спортивный для воркаута | 1 шт. | от 120000 до 160000 |

Приложение 5

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

 в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий** | **Источники финансирования** | **2024 год** | **2025 год** | **2026 год** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| 1. | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»** | Администрация Пыталовского муниципального округа | **Всего, тыс. руб.**  | **2562,953** | **0** | **0** |
| бюджет МО | 2,561 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 2560,392 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| **2024 г.** |
| 1.1. | **Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, всего**  | Администрация Пыталовского муниципального округа |  **Всего, тыс. руб.** | **0** |
| Местный бюджет | 0 |
| областной бюджет (субсидии) | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 |
|  |  | Администрация Пыталовского муниципального округа | **Всего, тыс. руб.** |  |
| Местный бюджет |  |
| областной бюджет (субсидии) |  |
| Федеральный бюджет |  |
| 1.2. | **Благоустройство общественных территорий, всего** | Администрация Пыталовского муниципального округа | **Всего, тыс. руб.** | **2562,953** |
| Местный бюджет | 2,561 |
| областной бюджет (субсидии) | 2560,392 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| 1.2.1. | Общественная территория между домами 4,6,8,10 на ул. Белорусской г. Пыталово | Администрация Пыталовского муниципального округа  | **Всего, тыс. руб.** | **2562,953** |
| Местный бюджет | 2,561 |
| областной бюджет (субсидии) | 2560,392 |
| Федеральный бюджет | 0 |
| 1.2.2. | Территория возле дома 15В по улице Шафранского в г. Пыталово | Администрация Пыталовского муниципального округа | **Всего, тыс. руб.** |  |
| Местный бюджет |  |
| областной бюджет (субсидии) |  |
| Федеральный бюджет |  |

Приложение 6

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

с 2018-2026 г.г.

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом

их физического состояния) и подлежащих благоустройству

исходя из минимального перечня работ по благоустройству

 1. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Красноармейская, д. 42 |

2. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | - |

3. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 2 |

4. Адресный перечень дворовых территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес дворовой территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 4 |
| 2 | г. Пыталово, ул. Белорусская, д. 6 |

Приложение 7

к муниципальной программе Пыталовского района

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

с 2018-2026 г.г.

АДРЕСНЫЕ ПЕРЕЧНИ

общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

(с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству

1. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2018 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Белорусская, пешеходная дорожка (первая очередь) |

2. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2019 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Белорусская, пешеходная дорожка (вторая очередь) |
| 2 | г. Пыталово, ул. Красноармейская, дом 52Б, площадка для проведения массовых мероприятий  |

3. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2020 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Белорусская, территория, прилегающая к универсальной спортивной площадке |

4. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2021 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Чехова, д.1, территория около Дома Культуры |

5. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2022 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | г. Пыталово, ул. Юнкерова, территория детского городского парка |

6. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2023 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | Территория возле д. 36 по ул. Красноармейской в г. Пыталово |

7. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2024 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 | Территория возле  |

7. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2025 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 |  |

8. Адресный перечень общественных территорий,

подлежащих благоустройству в 2026 году:

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес общественной территории |
| 1 |  |

Приложение 8

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц

и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат

благоустройству не позднее последнего года реализации

Государственной программы за счет средств указанных лиц

в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальных

образованиях правил благоустройства территории

|  |  |
| --- | --- |
| N п/п | Адрес объекта |
| 1 | - |
| 3 | - |
| ... |  - |

Приложение 8

к муниципальной программе Пыталовского муниципального округа

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Пыталовский муниципальный округ»

**Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, и работ по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из областного бюджета**

В целях формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, органам государственной власти и органам местного самоуправления рекомендуется провести следующие мероприятия:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Подготовить и утвердить проект межевания территории, в соответствии с которым определяются границы земельного участка (земельных участков), на котором (на которых) расположен (расположены) многоквартирный дом (многоквартирные дома); | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |
| 2. | провести работы по подготовке документов, необходимых для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков) (далее - кадастровые работы); | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |
| 3. | Представить в орган регистрации прав документы, необходимые для осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка (образуемых земельных участков). | Администрация Пыталовского муниципального округа | 2024 - 2030 годы |